### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ & Π.Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 41/2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.7336.006-20.7336.005

ΠΙΣΤΩΣΗ ( € ): 8.523,90-14.071,20 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):      18.370,00 €

Φ.Π.Α.23%:			  4.225,10 €

## ΣΥΝΟΛΟ:		            22.595,10 €

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Τεχνική Περιγραφή Έργου

- Προμέτρηση Εργασιών

- Τιμολόγιο Εργασιών

- Προϋπολογισμός Μελέτης

- Προϋπολογισμός Προσφοράς

- Συγγραφή Υποχρεώσεων

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά σε απαραίτητες εργασίες που αφορούν τη Πολιτική Προστασία και τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και παραλιών της Δ.Ε. Γαργαλιάνων για το έτος 2016 .

Οι εργασίες Πολιτικής Προστασίας (Π.Π.) περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και τον καθαρισμό των ζωνών πυρασφάλειας των ΧΑΔΑ και των αγροτοδασικών δρόμων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς .

Οι εργασίες Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Παραλιών (Κ.Κ.Χ.Π.) περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των παραλιών από φύκια και φερτά απορρίμματα και την περιοδική αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. δηλαδή την προώθηση των απορριμμάτων και την επίχωσή τους με χώμα .

Ο καθαρισμός της παραλίας θα γίνει σε δύο φάσεις :

- με ελαστικοφόρο φορτωτή θα απομακρυνθούν τα φύκια που έχουν συσσωρευτεί  σε συγκεκριμένα σημεία της παραλίας

- Τα φύκια τα οποία θα απομακρύνονται από τις ακτές θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα  σημεία όπου από εκεί θα είναι δυνατή η φόρτωση τους σε φορτηγά αυτοκίνητα του αναδόχου τα οποία στην συνέχεια θα μεταφέρονται και απορρίπτονται  στο ΧΑΔΑ Γαργαλιάνων «Σταθάκη-Αμυγδαλιές».

- Μετά την απομάκρυνση των φυκιών η παραλία θα καθαρίζεται με μηχάνημα καθαρισμού παραλιών προσαρτώμενο σε ελκυστήρα

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με κατάλληλα  μισθωμένα μηχανήματα με χειριστές που θα έχουν τα ανάλογα προσόντα χειριστή αυτών  και συγκεκριμένα:

- ελαστικοφόρος φορτωτής άνω των 90 ΗΡ

- ερπυστριοφόρος περιστρεφόμενος εκσκαφέας άνω των 100 ΗΡ

- φορτωτής- εκσκαφέας άνω των 90 ΗΡ ,

- ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας  7-10 tn

- ανατρεπόμενο φορτηγό χωρητικότητας  17-25 tn

- προωθητήρας (bulldozer) τύπου D7 ή παρεμφερή άνω των 150 ΗΡ

- ελαστικοφόρος περιστρεφόμενος εκσκαφέας φορτωτής άνω των 90 ΗΡ

Οι θέσεις άμεσης επέμβασης είναι  η διαμόρφωση ζωνών πυρασφάλειας στις εξής θέσεις:

- ΧΑΔΑ «Σταθάκη-Αμυγδαλιές» της Δ.Ε. Γαργαλιάνων,

η διάνοιξη –συντήρηση των κάτωθι αγροτοδασικών δρόμων:

- «Μουζάκι-πυροφυλάκιο Αγίας Κυριακής »

Οι παραλίες που θα καθαριστούν είναι :

- «Λαγκούβαρδος» επιφάνειας 35,00 στρ.

- «Χρυσή Ακτή» επιφάνειας 45,00 στρ.

- «Βρωμονέρι» επιφάνειας 5,00 στρ.

Ο καθαρισμός των ρεμάτων θα γίνει σταδιακά και μέχρι το τέλος της σύμβασης . Τα κύρια ρέματα που χρήζουν επέμβασης είναι στις θέσεις :

- Ρέμα Αγίας Παρασκευής,

- ρέμα «ΣΕΛΛΑ» καθαρισμός από φερτά υλικά ανάντη της γέφυρας

- περιοχή «ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ» καθαρισμός από φερτά υλικά κατάντη  του γεφυριού

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα εκτελεσθούν με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές χωματουργικών εργασιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις επί τόπου εντολές του επιβλέποντα μηχανικού και της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών  ανέρχεται σε 22.595,10 €  και θα χρηματοδοτηθεί από πηγές χρηματοδότησης Πολιτικής Προστασίας και Ι.Π.-Έκτακτα Ανειδίκευτα. Η τιμολόγηση των εργασιών θα γίνει με βάση τις μέσες βασικές τιμές ημερήσιων μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων και ημερομισθίων. Τέλος οι εργασίες  θα εκτελεστούν με βάση τις κείμενες διατάξεις περί εργασιών ΟΤΑ, δηλαδή το Π.Δ. 28/80 και τον Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06).

Φιλιατρά   09/05/2016

-η συντάξασα-

Γκόνη Ασπασία

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση των συνολικών αναγκών ανηγμένων σε ημέρες απασχόλησης των μηχανημάτων και των χειριστών τους προκύπτουν οι κάτωθι ανάγκες σε ημέρες απασχόλησης μηχανήματος στη Δημοτική Ενότητα Γαργαλιάνων:

| Α/α | ΕΙΔΟΣ | Π.Π | Κ.Κ.Χ.Π | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργασία με ερπυστριοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Εργασία με φορτωτή- εκσκαφέα | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Εργασία με προωθητήρα (Bulldozer) | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Εργασία με αυτοκίνητο ανατρεπόμενο 7-10 tn | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Εργασία με αυτοκίνητο ανατρεπόμενο 17-25 tn | 2 | 16 | 18 |
| 6 | Εργασία με μηχάνημα καθαρισμού παραλιών | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Εργασία με ελαστικοφόρο φορτωτή | 0 | 6 | 6 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 23 | 42 | 65 |

Φιλιατρά 09/05/2016

-η συντάξασα-

Γκόνη Ασπασία

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι παρακάτω τιμές τιμολογίου ισχύουν για την πλήρη εργασία, οκτάωρης απασχόλησης μη συμπεριλαμβανόμενου του χρόνου μεταφοράς του μηχανήματος στον τόπο του έργου για εκτέλεση κάθε χωματουργικής εργασίας συμπεριλαμβανομένων  των δαπανών ,για μίσθωμα ,καύσιμα ,λιπαντικά ,σταλίας ,αμοιβή χειριστή ,βοηθού χειριστή, ασφάλιση και τυχόν προσαυξήσεις για συντήρηση και ημεραργίες  ως και της δαπάνης προσκόμισης του μηχανήματος  στον τόπο του έργου αποκόμισης .

1. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο χειριστή ερπυστριοφόρου περιστρεφόμενου εκσκαφέα ≥100 hp   (ΑΤ1).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: τριακόσια ογδόντα  € (380,00)

2. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο χειριστή φορτωτή εκσκαφέα ≥90 hp  (ΑΤ2).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: διακόσια ογδόντα  € (280,00)

3. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο οδηγού προωθητήρα ( Bulldozer) τύπου D7 ή παρεμφερή άνω των 150 hp (ΑΤ3).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: τριακόσια  € (300,00)

4. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο οδηγού αυτ/του ανατρεπόμενου ωφέλιμης χωρ. 7-10 tn (ΑΤ4).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: διακόσια πενήντα  € (250,00)

5. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο οδηγού αυτ/του ανατρεπόμενου ωφέλιμης χωρ. 17-25 tn (ΑΤ5).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: τριακόσια  € (300,00)

6. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο χειριστή για μηχάνημα καθαρισμού παραλιών  (ΑΤ6).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: εκατόν εξήντα  € (160,00)

7. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο χειριστή ελαστικοφόρου φοτρωτή ≥90 hp  (ΑΤ7).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: εκατόν είκοσι  € (340,00)

Φιλιατρά 09/05/2016                                                                   Φιλιατρά 09/05/2016

η  συντάξασα                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Δ/ντής  Τ.Υ.

Γκόνη Ασπασία                                                                             Γκόνης Γεώργιος

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                                                      Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Π. Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |
| --- |
| Α / Α | ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Αριθμός Τιμολογίου | Ε ίδος μόναδας | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Εργασία με ερπυστριοφόρο περιστρεφόμενο εκσκαφέα | ΑΤ1 | Ημ/σθιο | 5 | 380,00 | 1900 |
| 2 | Εργασία με φορτωτή- εκσκαφέα | ΑΤ2 | Ημ/σθιο | 6 | 280,00 | 1680 |
| 3 | Εργασία με προωθητήρα (Bulldozer) | ΑΤ3 | Ημ/σθιο | 5 | 300,00 | 1500 |
| 4 | Εργασία με αυτοκίνητο ανατρεπόμενο 7-10 tn | ΑΤ4 | Ημ/σθιο | 5 | 250,00 | 1250 |
| 5 | Εργασία με αυτοκίνητο ανατρεπόμενο 17-25 tn | ΑΤ5 | Ημ/σθιο | 2 | 300,00 | 600 |
| 6 | Εργασία με ελκυστήρα-χορτοκοπτικό | ΑΤ6 | Ημ/σθιο | 0 | 120,00 | 0 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ | 23 | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 6.930,00 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 1.593,90 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 8.523,90 |
| Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Κ.Χ.Π. Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |
| 7 | Εργασία με μηχάνημα καθαρισμού παραλιών | ΑΤ7 | Ημ/σθιο | 10 | 160,00 | 1600 |
| 8 | Εργασία με ελαστικοφόρο φορτωτή | ΑΤ8 | Ημ/σθιο | 6 | 340,00 | 2040 |
| 9 | Εργασία με αυτοκίνητο ανατρεπόμενο 17-22 tn | ΑΤ5 | Ημ/σθιο | 16 | 300,00 | 4800 |
| 10 | Εργασία με προωθητήρα (Bulldozer) | ΑΤ3 | Ημ/σθιο | 10 | 300,00 | 3000 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ | 42 | ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 11.440,00 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 23% | 2.631,20 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 14.071,20 |
|  |  |  |  | 65 | ΣΥΝΟΛΟ | 22.595,10 |

Φιλιατρά 21/04/2016                                                            Φιλιατρά 21/04/2016

Η  Συντάξασα                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Δ/ντής  Τ.Υ.& Π.Π.

Γκόνη Ασπασία                                                                        Γκόνης Γεώργιος

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                                                 Πολιτικός Μηχανικός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι παρακάτω τιμές τιμολογίου ισχύουν για την πλήρη εργασία, οκτάωρης απασχόλησης μη συμπεριλαμβανόμενου του χρόνου μεταφοράς του μηχανήματος στον τόπο του έργου για εκτέλεση κάθε χωματουργικής εργασίας συμπεριλαμβανομένων  των δαπανών ,για μίσθωμα ,καύσιμα ,λιπαντικά ,σταλίας ,αμοιβή χειριστή ,βοηθού χειριστή, ασφάλιση και τυχόν προσαυξήσεις για συντήρηση και ημεραργίες  ως και της δαπάνης προσκόμισης του μηχανήματος  στον τόπο του έργου αποκόμισης .

1. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο οδηγού προωθητήρα ( Bulldozer) τύπου D7 ή παρεμφερή άνω των 150 hp (ΑΤ3).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: ……………………………  € (………….)

2. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο οδηγού αυτ/του ανατρεπόμενου ωφέλιμης χωρ. 7-10 tn (ΑΤ4).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: ……………………………  € (………….)

3. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο χειριστή για μηχάνημα καθαρισμού παραλιών  (ΑΤ6).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: ……………………………  € (………….)

4. Ημερήσιο μίσθωμα και ημερομίσθιο χειριστή ελαστικοφόρου φοτρωτή ≥90 hp  (ΑΤ7).

Τιμή ανά ημέρα εργασίας συνολικά: ……………………………  € (………….)

Φιλιατρά.../.../2016

Ο/Η προσφέρων

# Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπονται εργασίες που περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των ρεμάτων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και τον καθαρισμό των ζωνών πυρασφάλειας των ΧΑΔΑ και των αγροτοδασικών δρόμων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς .Επίσης ο καθαρισμός των παραλιών από φύκια και φερτά απορρίμματα και την περιοδική αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. δηλαδή την προώθηση των απορριμμάτων και την επίχωσή τους με χώμα .

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρο 83 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

- του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

- του άρθρου 133 του Ν.4270/2014.

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών είναι ένα (1) έτος από την ημερ/νία υπογραφής της σύμβασης .

Άρθρο 5: Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας.

Επίσης υποχρεούται να συνεργάζεται με την υπηρεσία για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών .

Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 8ο :    Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιος, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .

Άρθρο 10ο :     Τρόπος πληρωμής

. Η καταβολή του τιμήματος  γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 11ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 12ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Φιλιατρά 09/05/2016                                                                Φιλιατρά 09/05/2016

η  συντάξασα                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O Δ/ντής  Τ.Υ.

Γκόνη Ασπασία                                                                        Γκόνης Γεώργιος

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.                                                 Πολιτικός Μηχανικός